ICT projekti - Ilmanpaine

Projektisuunnitelma ICT-kurssi

Olli Laurila

Ari Savolainen

Valdemar Tuominen

TIIVISTELMÄ

Tässä projektissa tehdään piirikaavion (valmiina) mukaisesti listaamalla kytkennöissä tarvittavat jännitearvot ja komponentit. Valmiille kytkentälevylle asetetaan Arduino, Ethernet-moduuli, LCD-näyttö ja näppäimistö. Suunnitellaan ja toteutetaan laitteisto sekä niiden vaatimat softat, jotta voidaan mitata ilmanpaineantureilta ja siirtää mitattu ilmanpaineen arvo TAMK:in serverin tietokantaan.

SISÄLLYS

[1 JOHDANTO 5](#_Toc405990433)

[2 PROJEKTIN TAVOITTEET, RAJAUS JA TULOKSET 6](#_Toc405990434)

[3 PROJEKTIN TEHTÄVÄT JA AIKATAULU 7](#_Toc405990435)

[3.1. Tehtävät 7](#_Toc405990436)

[3.1.1 Tehtävät HW osuus 7](#_Toc405990437)

[3.1.2 Tehtävät tietokanta 9](#_Toc405990438)

[3.1.1 Tehtävät Tablet UI 9](#_Toc405990439)

[3.2. Aikataulu 10](#_Toc405990440)

[3.3. Kokonaisaikataulu 10](#_Toc405990441)

[3.4. HW aikataulu 10](#_Toc405990442)

[3.5. Tietokanta aikataulu 10](#_Toc405990443)

[3.6. Tablet UI aikataulu 10](#_Toc405990444)

[4 RESURSSIT JA ORGANISAATIO 12](#_Toc405990445)

[5 TYÖMÄÄRÄ JA KUSTANNUSARVIO 13](#_Toc405990446)

[6 LAADUNVARMISTUS JA TULOSTEN HYVÄKSYMINEN 14](#_Toc405990447)

[7 RISKIEN ARVIOINTI 15](#_Toc405990448)

[8 PROJEKTIN TARKISTUSPISTEET 16](#_Toc405990449)

[VIITTEET 17](#_Toc405990450)

**LYHENTEET JA TERMIT**

Up Jännitteen huippuarvo

HW Hardware

......

......

# JOHDANTO

Tämän projektin käynnistämiseen johti ICT-kurssi, jonka opetuksesta osa toteutetaan projektiopetuksena, johon tämä suunnitelma liittyy.

# PROJEKTIN TAVOITTEET, RAJAUS JA TULOKSET

Projektin tavoitteena on aikaan saada ilmanpaineanturin tietojen siirtyminen oikeassa muodossa TAMK:in serverille ja että ilmanpainetta pystytään lukemaan numeerisesti sekä graafisesti web-selaimella vaaditussa aikataulussa ja tekniset vaatimukset täyttäen. Extrana on ajatus luoda projektin tiimoilta myös graafinen android-app-sovellus.

Sekä oppia miten toimitaan työelämän projektityöympäristössä tekien yhteistyötä eri sidosryhmien kanssa, tiimin vetäjänä eli vastuuhenkilönä ja jäsenenä.

Projekti rajataan edellä mainittuihin projektin tavoitteisiin.

# PROJEKTIN TEHTÄVÄT JA AIKATAULU

Projektista on erillinen aikataulu liitteessä 1. ( voi olla myös tässä ).

## Tehtävät

### HW osuus

|  |  |
| --- | --- |
| **1.** | Vaatimusten analysointi |
| Kuvaus: | Vaatimukset pitää analysoida, jotta niistä voidaan saada aikaan suunnittelulle lähtökohdat |
| Riippuvuudet: | Vaatimukset pitää olla riittävän selkeät, ne voidaan analysoida. |
| Vastuuhenkilö: | Projektipäällikkö Olli Laurila |
| Työntekijät: | * Ari Savolainen 2h * Valdemar Tuominen 2h |

|  |  |
| --- | --- |
| **2.** | Komponenttien listaus ja testaus. |
| Kuvaus: | Tehdään kytkentäkaavion (valmiina) mukaiset komponentti hankinnat. Dokumentoidaan komponenttien lähtökohdat ja tehdään listaus sekä tarkastetaan jännitearvot. |
| Riippuvuudet: | Vaatimukset ja kytkentäkaavio pitää olla analysoituna. |
| Vastuuhenkilö: | Projektipäällikkö Ari Savolainen. |
| Työntekijät: | * Olli Laurila 3h * Valdemar Tuominen 3h |
|  |  |
|  |  |
| **3.** | Kytkennän toteutus |
| Kuvaus: | Rakennetaan kytkentä kytkentäkaavion mukaan listatuista komponenteista.   * Arduino * Ethernet-moduuli * LCD-näyttö * näppäimistö |
| Riippuvuudet: | Suunnitteludokumentit ja komponenttien hankinta ja listaus pitää olla olemassa. |
| Vastuuhenkilö: | Projektipäällikkö Ari Savolainen |
| Työntekijät: | * Olli Laurila 4h * Valdemar Tuominen 4h |
|  |  |
| **4.** | Kytkennän verifiointi |
| Kuvaus: | Verifoidaan kytkennän toiminta testivaatimuksia vastaan. Dokumentoidaan testitulokset ja toimivuus.   * Jännitearvot * Testipöytäkirja |
| Riippuvuudet: | Toimiva kytkentä pitää olla olemassa, testivaatimukset pitää olla olemassa |
| Vastuuhenkilö: | Projektipäällikkö Ari Savolainen |
| Työntekijät: | * Olli Laurila 2h * Valdemar Tuominen 2h   Kokonaistyömäärä arvio: 9h  //// MILESTONE 1 |

### Ohjelmalogiikka

|  |  |
| --- | --- |
| **1.** | LCD-näyttö |
| Kuvaus: | Testataan että näyttö toimii vaatimusten mukaan, dokumentointi. |
| Riippuvuudet: | Vaatimukset pitää olla riittävän selkeät, ne voidaan analysoida. HW osuuden pitää olla valmis ja toimiva. |
| Vastuuhenkilö: | Projektipäällikkö Olli Laurila |
| Työntekijät: | * Ari Savolainen 0.5h * Valdemar Tuominen 0.5h |

|  |  |
| --- | --- |
| **2.** | Mittausdatan lukeminen |
| Kuvaus: | Mittausdatan hakeminen sensorilta   * Testaus * Dokumentaatio * Näytön pitää päivittyä sekunnin välein. * Datan pitää olla luettavissa LCD-näytöltä. * Valmis kirjasto datan lukemiseen (adafruit) |
| Riippuvuudet: | Vaatimukset pitää olla riittävän selkeät. HW osuuden pitää olla valmis ja toimiva. LCD-näyttö pitää olla testattuna ja todettu toimivaksi. |
| Vastuuhenkilö: | Projektipäällikkö Olli Laurila |
| Työntekijät: | * Ari Savolainen 8h * Valdemar Tuominen 8h |

|  |  |
| --- | --- |
| **3.** | Kellonajan lukeminen |
| Kuvaus: | Pitää olla luettavissa LCD-näytöltä.   * Valmis funktio reffi-koodissa. * Koodin tarkistus * Dokumentaatio * Näytön pitää päivittyä sekunnin välein. * Kellonajan pitää olla luettavissa LCD-näytöltä. |
| Riippuvuudet: | Vaatimukset pitää olla riittävän selkeät. HW osuuden pitää olla valmis ja toimiva. LCD-näyttö pitää olla testattuna ja todettu toimivaksi. Reffi-koodin pitää olla toimiva. |
| Vastuuhenkilö: | Projektipäällikkö Olli Laurila |
| Työntekijät: | * Ari Savolainen 3h * Valdemar Tuominen 3h   Kokonaistyömäärä arvio: 20.5h  //// MILESTONE 2 (Android app-?) |

### Raspberry & tietokanta & web-UI

|  |  |
| --- | --- |
| **1.** | Mittausdatan lukeminen |
| Kuvaus: | Mittausdatan hakeminen sensorilta   * Testaus * Dokumentaatio * Näytön pitää päivittyä sekunnin välein. * Datan pitää olla luettavissa LCD-näytöltä. * Valmis kirjasto datan lukemiseen (adafruit) |
| Riippuvuudet: | Vaatimukset pitää olla riittävän selkeät. HW osuuden pitää olla valmis ja toimiva. LCD-näyttö pitää olla testattuna ja todettu toimivaksi. |
| Vastuuhenkilö: | Projektipäällikkö Olli Laurila |
| Työntekijät: | * Ari Savolainen 0.5h * Valdemar Tuominen 0.5h |

|  |  |
| --- | --- |
| **2.** | Tietokanta ja Web-UI |
| Kuvaus: | Tilataan alihankintana Web-ohjelmointikurssilta.   * Testaus * Dokumentaatio * Datan pitää olla luettavissa graafisesti web-selaimelta. |
| Riippuvuudet: | Vaatimukset pitää olla riittävän selkeät. HW osuuden pitää olla valmis ja toimiva sekä datan lähetysmahdollisuus tietokantaan. |
| Vastuuhenkilö: | Projektipäällikkö Ari Savolainen |
| Työntekijät: | * Olli Laurila 2h * Valdemar Tuominen 2h |

## Aikataulu

## Kokonaisaikataulu

## HW aikataulu

## Tietokanta aikataulu

## Tablet UI aikataulu

*Projektin aikataulu kopioidaan tähän tai esitetään liitteenä.  
Aikataulu esittää projektin tehtävien projektikuukaudet sekä tarkistuspisteet.*

# RESURSSIT JA ORGANISAATIO

|  |  |
| --- | --- |
| Projektipäällikkö: | Olli Laurila (kokonaisvastuu) |
| Projektiryhmän jäsenet: | Ari Savolainen  Valdemar Tuominen |
| Johtoryhmän /tukiryhmän jäsenet: | Kari Naakka (tutor) |

*Kirjataan projektiorganisaatio: projektipäällikkö, projektiryhmäläiset, johtoryhmän jäsenet, mahdolliset alihankkijat ja muut projektin toteutukseen vaikuttavat resurssit. Lisää /poista rivejä tarpeen mukaan.*

|  |  |
| --- | --- |
| Erikoislaite- ja/tai ohjelmistoresurssit: | Yleismittari Fluke 75 1 kpl, Oskilloskooppi 1 kpl. Arduino SDK ympäristö. Anturilaatikko, ryhmäalusta |

# TYÖMÄÄRÄ JA KUSTANNUSARVIO

**Työmäärät (h)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Projektin työmäärät (h) henkilöittäin** | **Arviotu** | **Toteutunut** | **Ero** |
| Olli Laurila | 17h |  |  |
| Ari Savolainen | 20h |  |  |
| Valdemar Tuominen | 16h |  |  |
| ... |  |  |  |
| ... |  |  |  |
| **YHTEENSÄ** | 54h |  |  |

*Esitetään erittely suunnitelluista työmääristä (h).*

# LAADUNVARMISTUS JA TULOSTEN HYVÄKSYMINEN

|  |  |
| --- | --- |
| Katselmoinnit | Katselmoinnit suoritetaan aikataulun mukaisesti |
| Katselmointiin osallistujat: | Opettaja +koko luokka |
| Tulosten hyväksyminen: | Osallistujat päättävät katselmoinnin hyväksynnästä |

*Laadunvarmistus voi pitää sisällään seuraavia kohtia:*

* *projektikatselmuksissa käydään läpi projektin tilanneraportti, jossa on kuvattu tehtävien sekä kustannusten toteutuma suhteessa suunniteltuun, sekä arvioitu seuraavan suoritusjakson tehtävät. Tavallisimmin tilanneraportti laaditaan johtoryhmää varten.*
* *johtoryhmän tilanneraportit*
* *asiantuntijoiden käyttö*
* *erityiset menetelmät*

# RISKIEN ARVIOINTI

Projektin riskeiksi arvioidaan:

|  |  |
| --- | --- |
| Arduino moduulin viottuminen | Arduino moduuli voi viottua väärinkytkennän vuoksi. |
|  |  |
| Vakavuus: | Kriittinen |
| Todennäköisyys (%): | 10% |
| Varautuminen: | Opettajalla on yksi varamoduuli |
| Vaikutus: | Yksi mittausarvo jää kokonaisuudesta kokonaan pois |
| Ryhmän sairastumiset | Ryhmästä voi sairastua useampi jäsen. |
|  |  |
| Vakavuus: | Kriittinen |
| Todennäköisyys (%): | 5% |
| Varautuminen: | ei varakeinoa |
| Vaikutus: | Yksi mittausarvo jää kokonaisuudesta kokonaan pois |

*Arvioidaan riskit ja kuvataan menettely niiden hallitsemiseksi.*

# PROJEKTIN TARKISTUSPISTEET

Projektin tarkistuspisteet:

|  |  |
| --- | --- |
| Suunnitelman katselmointi 07.2.2018 |  |
| Testitulosten katselmointi 13.4.2018  .....................  ....................  ................... ..................  ................. |  |

VIITTEET